| «Согласовано» Директор ООО «Фертоинг» | «Утверждаю» Генеральный директор ООО «Арктик СПГ 3» |
| --- | --- |

________________ А.Ю. Мельников                           ______________Э.Н. Керусов

«____» __________________ 2018 г.                         «_____» _____________ 2018 г.

Техническое задание

на проведение оценки воздействия на окружающую среду материалов Программы работ на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ»

г. Москва

2018 г.

| Заказчик работ: | ООО «Арктик СПГ 3» (Ямало-Ненецкий АО, г.Новый Уренгой, ул.Имени Захаренкова В.С., д.11, каб.209) |
| --- | --- |
| Исполнитель работ: | ООО «Фертоинг» (196158, Российская Федерация, г. Санкт–Петербург, Пулковское шоссе, д. 40. Литер А, корп.4 офис А 7060) |
| Сроки проведения ОВОС: | Ориентировочные сроки проведения процедуры ОВОС: июль – декабрь 2018 года. |
| Основание для выполнения работ: | Договор между ООО «Арктик СПГ 3» и ООО «Фертоинг», Лицензия ООО «Арктик СПГ 3» № ШКМ 15746 от 20.06.2014 года на пользование недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Северо-Обского лицензионного участка, расположенного в Обской губе. |
| Основание для проведения ОВОС: | - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; - Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"; - Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372. |
| Цели работ | - Обеспечить соответствие документации по проведению инженерных изысканий требованиям международных нормативных правовых актов и законодательства РФ в области охраны окружающей среды. - Провести оценку воздействия на окружающую среду материалов Программы работ на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ», разработать природоохранные мероприятия и представить на государственную экологическую экспертизу. |
| Задачи работ | - Оценка текущего состояния окружающей среды и прогноз возможных изменений компонентов окружающей среды в результате планируемой хозяйственной деятельности с учетом проектных природоохранных мероприятий; - Оценка достаточности природоохранных мероприятий, включенных в техническую часть проектной документации (технические решения) и их соответствия нормативным требованиям, решающим задачи обеспечения экологической безопасности намечаемой деятельности; - Определение и обоснование дополнительных мероприятий по охране различных компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе реализации проекта, если выполнение экологических требований не достигается планировочными и проектно-технологическими решениями. |
| Требования к подготовке материалов ОВОС | При описании современного состояния окружающей среды в районе проведения работ за основу должны быть приняты архивные и фондовые данные Росгидромета, МПР и Заказчика работ. Характеристика социально-экономических условий должна быть представлена на основе официальных данных статотчетности. Технические данные по намечаемой деятельности должны быть приняты в соответствии с технической частью Программы (Том 1. Программа работ материалов на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Строительство поисково-оценочной скважины ПО-2 на Северо-Обском ЛУ»). Процесс ОВОС должен включать определение пространственно-временных границ влияния Проекта на физические и биологические компоненты природной среды и социально-экономические условия. При проведении ОВОС наряду с нормативным должен быть применен экосистемный подход. |
| Состав и содержание материалов ОВОС | Разрабатываемые материалы ОВОС включают: - Том 2. Оценка воздействия на окружающую среду - Том 3. Отчет по результатам общественных обсуждений - Дополнение 1. Резюме нетехнического характера (краткая пояснительная записка) - Дополнение 2. Заключения и согласования муниципальных, региональных и федеральных государственных органов Примерное содержание Тома 2 «Оценка воздействия на окружающую среду»: - ВВЕДЕНИЕ - КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАБОТ - 1.1. Цели и задачи инженерных изысканий; - 1.2. Район проведения работ; - 1.3. Организация и персонал - 1.4. Инженерно-геологические изыскания (геотехнические работы) - 1.5. Сведения об используемых судах - 1.6. Сроки выполнения работ - 1.7. Характер воздействия работ на окружающую среду - ОБЗОР ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 2.1. Международные требования и соглашения - 2.2. Требования российских законодательных и нормативных актов и положений в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов - 2.3. Заключение по соответствию законодательно-нормативным требованиям - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 3.1. Геологическое строение - 3.2. Краткая характеристика климатических и метеорологических условий - 3.3. Океанографические условия - 3.4. Характеристика морской и околоводной биоты - 3.5. Особо охраняемые природные территории - 3.6. Социально-экономические условия - 3.7. Факторы, ограничивающие проведение изысканий - ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ - 4.1. Методология проведения оценки воздействия на окружающую среду - 4.2. Воздействие на атмосферный воздух - 4.3. Воздействие физических факторов - 4.4. Воздействие на геологическую среду - 4.5. Воздействие на водную среду - 4.6. Воздействие на морскую биоту - 4.7. Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления - 4.8. Воздействие на социально-экономические условия - 4.9. Воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций - 4.10. Воздействие на природные комплексы ООПТ - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 5.1. Мероприятия по охране геологической среды - 5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха - 5.3. Мероприятия по защите от физических факторов воздействия - 5.4. Мероприятия по охране водной среды - 5.5. Мероприятия по охране морской биоты - 5.6. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов - 5.7. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (ПЭМ И ПЭК) - 6.1. Общие сведения - 6.2. Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) в штатном режиме - 6.3. Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) при авариях - 6.4. Производственный экологический контроль соблюдения природоохранных норм (ПЭК) - 6.5. Состав отчетной документации по ПЭМиК - СВОДНАЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - 7.1. Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха - 7.2. Расчет платы за размещение отходов - 7.3. Расчет ущерба водной биоте и стоимости компенсационных мероприятий - 7.4. Плата за пользование водным объектом - 7.5. Затраты на (ПЭМ И ПЭК) - 7.6. Интегральная оценка ущерба и платы - ЗАКЛЮЧЕНИЕ - СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ В составе мероприятий по охране окружающей среды предусмотреть природоохранные мероприятия, уменьшающие и/или предотвращающие негативное воздействие на компоненты окружающей среды при реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Разработать предложения к программе производственного экологического мониторинга (контроля) при выполнении работ, а также при авариях. Дать эколого-экономическую оценку намечаемой деятельности, в том числе в части размещения отходов производства и потребления, компенсационных мероприятий за ущерб водной биоте Обской губы в случае его наличия. |
| Обсуждение с общественностью | Обсуждения с общественностью объекта экологической экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, являются неотъемлемой частью процесса проведения ОВОС. Основные принципы проведения общественных обсуждений включают: - создание условий своевременного информирования заинтересованных сторон последовательной и логичной информацией по ключевым вопросам; - предоставление разъяснений при возникновении вопросов, и отзыв на возникшие проблемы и предложения в соответствующей форме и в согласованные сроки; - ведение работы со всеми заинтересованными сторонами, включая неправительственные организации с целью формирования мнения при учете полученных в ходе процесса консультаций, замечаний и предложений, поступающих от физических лиц или организаций, которые могут быть учтены при разработке проектной документации; - процесс общественных обсуждений должен быть систематическим и проводиться в рамках утвержденного рабочего плана, включающего конкретные мероприятия, места проведения, даты, время проведения, обязанности и средства общения. |

Приложение 1 к Техническому заданию

План проведения обсуждений документации программы и результатов ОВОС с общественностью

| Размещение в средствах массовой информации уведомления о намерениях и объявления о проведении общественных обсуждений по намечаемой деятельности | июль 2018 года |
| --- | --- |
| Размещение проекта Технического задания в зданиях администрации муниципального образования Ямальский район и на интернет-сайте | июль – август 2018 года |
| Размещение материалов Программы, включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду, резюме нетехнического характера в зданиях администрации муниципального образования Ямальский район и на интернет-сайте | июль – август 2018 года |
| Проведение встреч с общественностью | август 2018 года |
| Размещение окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду в зданиях администрации муниципального образования Ямальский район и на интернет-сайте | август – сентябрь 2018 года |